萧山区建筑工地环境整治专项行动方案

为加强建筑工地文明施工环境治理，进一步提升建筑工地文明施工水平，按照杭州市打造“美丽杭州”建设“两美浙江”示范区及峰会期间环境整治要求，特制定萧山区建筑工地环境整治专项行动方案如下：

一、工作目标

按照《杭州市打造“美丽杭州”建设“两美浙江”示范区建筑工地环境整治行动方案》和《杭州市建设工程文明施工管理规定》等相关要求，结合区委关于《推进生态文明，建设“三生融合”美丽萧山》的总体部署，通过深入开展建筑工地环境整治专项行动，实现全区施工场地整洁文明，周边环境规范有序，社区居民共建和谐，工地形象整体提升，为打造我区天蓝、水清、地净的良好生态环境做出贡献。

二、整治范围和内容

（一）范围

全区范围内全部建筑工地，包括房屋建筑工地、市政基础设施工地。

（二）整治内容和重点

1、整治内容

最大限度减少在建工程施工造成的环境影响，创建安全文明施工标准化工地，围挡封闭整齐、立面密目网围护、现场道路硬化、裸土及散状材料覆盖、出场运输车辆冲洗、减少施工扬尘措施使用、安装远程视频监控、建筑垃圾清运规范、有条件的实行建筑垃圾碎化减量、全面使用预拌砼和预拌砂浆等方面符合标准化要求，基础打桩阶段有条件的工程实行泥浆固化，同时要求施工完毕临时设施及时拆除。

2、工作重点

（1）严格实行安全生产文明施工标准化。严格执行《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》（杭建工发〔2012〕389号）、《杭州市建设工程文明施工管理规定》以及《萧山区建筑工地环境整治专项行动整治标准》，全面落实安全生产文明施工标准化管理措施。

（2）持续推进文明施工扬尘治理相关工作。建筑面积达到5000平方米（含）、市政道路造价在1000万（含）以上的建设工程施工现场要安装远程视频监控系统，且有效与萧山区建设工程安全质量物联网管理应用平台连接；力争2016年3月底前，特级、一级企业全部接入区建设工程安全质量物联网管理应用平台，二级企业50%以上接入平台。基坑土方施工阶段的施工现场出入口，有条件的要100%安装自动洗轮设备，并确保使用，100%确保渣土运输车辆净车出场。

三、整治原则和方法

按照建设单位负总责、施工单位履行主体责任、监督部门监管的原则，进一步加强对我区建筑工地环境整治。

（一）整治原则

1、建设单位负总责原则。建设单位要对文明施工和环境治理工作负总责，不断强化责任意识，加强管理，落实经费，督促实施，加强与职能部门、社区（村）、镇（街）等相关工作的协调。

2、施工单位牵头原则。施工单位要严格按照标准化要求抓好落实，保证安全生产文明施工措施到位、费用到位、责任到位、标准到位。监理单位要履行管理职责，督促施工单位开展整治工作。发现整治不力的要督促整改，拒不整改的要及时向监管部门报告。

3、监督部门监管原则。局相关职能部门要严格按照职责开展督查工作，对重点区域建设项目采取暗访、巡查、抽查等方式进行，反复查，查反复，实现管理规范、秩序稳定。

（二）整治方法

1、建设工地的“整改、申报”。由施工单位牵头按照《萧山区建筑工地环境专项整治标准》（附件1）工作要求实施具体整改，在建项目在2016年1月底前完成整改并填写《施工现场环境整治专项检查（验收）表》（附件2），达标后向安监站申报。

2、监管部门的“检查、复核”。安监站收到工地达标申报后，结合现场监督检查情况提出复核意见，并做好登统计。

3、对管理施工企业的奖罚。对开展工作认真，建筑施工现场评价“达标”且能够长期保持的工程项目的企业，定期进行通报表彰，并予以信用加分、各类评优评奖优先推荐等激励。对不按时完成整改、虚假申报，现场违法违规行为严重的，列为重点监管工地，实施信用扣分，按现有标准加倍扣分，停止市场行为，实施行政处罚的，按上限进行处罚。通过信用记分、通报批评、暂停市场行为、媒体曝光、多部门联动执法等手段，坚决打击违法违规行为。

四、整治步骤

（一）动员部署阶段（2016年1月底前）

各企业要结合区建设系统G20峰会誓师大会，对文明施工扬尘治理工作要求进行再次宣贯。要根据本方案制定本项目的建筑工地环境整治行动方案，明确工作目标，严格按照方案抓好所属项目的整改工作。

阶段工作目标：完成项目摸排和整治部署，制定各自计划，开展宣贯工作。

（二）自查提高阶段（2016年2月1日—2015年2月29日）

施工企业按照《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》（杭建工发〔2012〕389号）、《萧山区建筑工地环境整治专项行动整治标准》（附件1）要求，对建筑工地现场环境开展自查，对不符合要求的项目要明确方案、时间、负责人进行整改完善，自查达标后填写《施工现场环境整治专项检查（验收）表》（附件2），经建设单位项目负责人、项目经理、总监签字确认，向安监站申报。

阶段工作目标：企业按标准完成整改；安监站开展第一轮检查，对不达标工地责成限期整改。

（三）督查整治阶段（2016年3月1日—2016年4月30日）

在企业和建筑工地自查自纠基础上，局相关职能部门要结合日常监督检查，组织对责任范围内工地进行检查考核，并核对施工现场的《施工现场环境整治专项检查（验收）表》（附件2）内容与实际情况是否相符，查处违法违规行为，保持整治力度，巩固治理成果，防止出现反弹。有关情况纳入监督记录。

阶段工作目标：安监站按计划开展整治检查；已达标工地继续保持标准化管理，新开工项目创建标准化工地。

（四）巩固提高阶段（2016年5月1日--2016年6月30日）

施工现场继续严格标准化管理，保持建筑工地现场环境，并每月组织检查自评。局相关职能部门在日常巡查、检查的基础上，对各自责任范围内的所有工地进行检查，每月检查不少于1次，督促企业全面落实环境整治措施。

阶段工作目标：按照达标工地要求巩固标准化管理工作。

（五）严格控制阶段（2016年7月1日--2016年9月30日）

局相关职能部门对监管项目每周进行巡查检查，8月下旬起，对重点项目每天检查，管控期间按上级要求落实专人蹲点值班制度，确保符合要求。

阶段工作目标：继续巩固前期成果，在建工地保持标准化管理，落实长效管理机制。

五、工作要求

（一）提高思想认识。建筑工地环境整治行动是打造“美丽杭州”建设“两美浙江”示范区工作的一项重要内容，也是我区推进生态文明，建设“三生融合”美丽萧山的迫切需要，各企业要把建筑工地环境整治作为迎接G20峰会全区环境整治的重要环节，要站在讲政治的高度不折不扣完成好任务，建立领导机构，明确环境治理工作的责任领导，以此次环境整治专项行动为契机，提高思想认识，切实采取有效措施，确保此次整治行动取得实效。

（二）落实主体责任。各建设、施工、监理等参建单位是工地环境整治的责任主体，项目负责人和项目经理、总监是第一责任人。要按照环境整治的有关要求，制定切实可行的工作方案，大力推行施工现场标准化管理，全面提高安全文明施工管理水平，切实形成环境治理长效机制。

（三）突出工作重点。对施工处于基础阶段、渣土运输量大的工程进行重点监督；对施工现场的工地围挡、场地硬化、车辆冲洗设施、渣土覆盖、保洁措施等环节进行重点检查，实施差别化管理。要加强宣传教育，充分利用民工学校、会议、培训等方式，加强对文明施工、环境整治的宣传教育，提高广大建筑施工从业人员的意识，将环境整治工作分解落实到每个企业、每个工地、每个从业人员。

附件：1、萧山区建筑工地环境整治专项行动整治标准；

2、施工现场环境整治专项检查（验收）表。

附件一：

萧山区建筑工地环境整治专项行动整治标准

根据《杭州市建设工地文明施工管理规定》及萧山区政府有关文件要求，制定以下整治标准：

（一）施工现场围挡。应符合《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》（杭建工发〔2012〕389号）要求。市政基础设施工程围挡应严格参照房屋建筑工程执行。围档广告设置应以公益广告为主，公益广告量应不少于沿街围挡面积的三分之一，体现萧山特色，保持整洁美观，危险源公示牌及“七牌一图告示牌”一律设置在围挡上，不需再另行设置。

（二）外脚手架架体封闭。外脚手架架体应使用密目安全网（颜色宜为绿色）沿外架内侧进行封闭，安全网之间应连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。非外脚手架部分临边防护及密目网封闭高度应符合《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》要求。

（三）施工现场主要道路及场地硬化。施工现场出入口、场内主要道路、材料堆放场地和加工场所应采用混凝土等材料硬化，破损路面要及时修补。现场排水畅通，无明显积水。

（四）裸露土方及散装材料覆盖。易产生扬尘的细颗粒建筑材料（水泥、粉煤灰、灰土、细砂石等）应密闭存放或进行覆盖；非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上临时存放的土堆应采用防尘网覆盖，或采取绿化、固化措施；对于停止施工工地，应当对其裸土采取覆盖或临时绿化等防尘措施。

（五）运输车辆出场清洗。具有安装条件且处于基坑土方施工阶段的施工现场出入口均应安装车辆自动冲洗装置，并应确保100%使用。基坑土方施工结束后，施工单位可按要求设置冲洗设施并配套设置沉淀池。现场确实场地狭小而不具备安装自动冲洗装置的土方阶段施工现场出入口，施工单位必须设置车辆冲洗设施，对车辆槽帮、车轮等部位进行清洗，不得带泥上路。洗车池必须配套设置沉淀池，沉淀后符合要求的污水方可排入市政污水管道。施工单位应负责保持出入口通道及两侧各50米范围内的整洁。

（六）施工场地采取洒水降尘措施。施工现场应配备洒水设备，建立洒水清扫降尘制度并严格执行。遇外架拆除、临时设施拆除、土方回填、清运垃圾以及市政道路施工等易产生扬尘的施工作业时，应当边施工边适当洒水，防止产生扬尘污染。发生空气重污染预警时，应严格执行《关于印发〈杭州市建设工地扬尘控制应急行动方案（试行）〉（杭建文领办〔2014〕1号）的通知》，停止相应级别对应的施工作业并加强洒水。

（七）安装远程视频监控系统。原则上所有在建项目施工企业均应按规定在施工现场安装远程视频监控系统，确保正常使用并与企业总部连接，与区建筑工程安全质量物联网管理应用监管平台联网。施工企业和监理单位应每日不少于1次对企业所承建工程项目的施工现场进行网上巡检，发现异常情况及时通知项目负责人处置，同时做好台账记录。施工现场项目部专职安全员应每天对视频系统运行情况进行检查，遇有不能排除的故障及时反馈视频监控系统服务商和项目监督机构。

（八）施工现场垃圾运输、存放措施。施工现场应设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输委托手续符合相关规定。建筑物内的施工垃圾清运应采用密闭式容器调运、小车推运等方式及时清运，清运时采取适当洒水等措施减少扬尘。严禁随意丢弃，严禁凌空抛掷，安全网内垃圾应及时清理。

（九）施工现场全面禁止现拌混凝土和现拌砂浆。全面使用预拌混凝土和预拌砂浆，严格控制现场搅拌。现场使用的水泥筒仓、砂浆干粉筒仓在材料进、出环节必须采取防尘措施，筒体应保持表面清洁，无锈斑和锈蚀现象，严禁在现场露天直接搅拌混凝土和砂浆。

（十）及时拆除临时设施。施工现场的活动房、临时围挡等临时设施一般应在工程竣工后1个月内由施工单位自行拆除，并清理场地。如施工单位确因特殊原因不能在规定期限内拆除的，应及时向建设行政主管部门管理机构报告。

（十一）责任公示牌清晰明确。施工项目部应在工地大门明显位置设置渣土运输责任牌及质量安全管理责任牌。渣土运输牌明确建设单位、施工单位、运输单位和相关负责人及联系电话，质量安全管理责任牌应明确建设单位、施工单位、监理单位、质监站、安监站和相关负责人及联系电话。详见样表。

样表一：

| 建筑渣土（泥浆）处置责任公示牌 |  |
| --- | --- |
| 建设单位： |  |
| 处置证编号： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 施工单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 运输单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 消纳地点： |  |
| 处置时间： |  |
| 投诉举报电话：110 82721156 96310 |  |

公示牌尺寸为：2M×1.8M，材质为硬质材料；

样表二

| 质量安全管理责任公示牌 |  |
| --- | --- |
| 工程名称： |  |
| 建设单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 施工单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 监理单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 质量监督单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 安全生产文明施工监督单位： |  |
| 现场负责人： | 联系电话： |
| 投诉举报电话：82629372 |  |

公示牌尺寸为：2M×1.8M，材质为硬质材料；

附件二:

施工现场环境整治专项检查（验收）表

检查单位：                        检查日期：        年    月    日

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 1、施工现场围挡及公益广告设置规范（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、外脚手架按要求采用密目网进行封闭，无破损；（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、施工现场主要道路及场地按要求进行硬化，无明显积水，门前及围挡附近及时保洁；（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、现场裸露土方和易扬尘材料采取覆盖、固化、绿化等措施；（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、工地出入口按要求设置车辆冲洗设施，车辆出场是否冲洗干净；（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、施工现场按要求洒水降尘，空气重污染预警时停止相应工序施工（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、施工现场按要求安装、使用和管理远程视频监控系统（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、施工现场按要求设置密闭式垃圾站，清运符合规定（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、施工现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、及时拆除临时设施（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、其它问题严重需要扣分的内容（不超过6分）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、其它成效显著需要加分的内容（不超过3分）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：实得分（ ）/应得分（ ）*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：达标（ ） 不达标（ ） |  |  |  |  |  | 达标标准：检查得分80分及以上，且第1-10项每个参评分项得分不低于5分 |  |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  | 检查日期 |  |  |  |  | 施工单位签字 |  |  |
| 监理单位签字 |  |  | 建设单位签字 |  |  |  |  | 监督站复核 | 达标 （ ） 不达标（ ） |  |